## Slide 1: 实战项目答辩报告
小组成员：
李东秀
郑光璞
贾慧
何银飞
2016中科创达新人培养

## Slide 2: 目录
一、小组成员及职责分工
二、项目进展回顾
三、成果物演示
四、项目经验分享
五、存在问题与改善

## Slide 3: 一、小组成员及职责分工
小组成员及每个人在项目中的主要工作：
需求分析阶段：
贾慧，郑光璞主要负责需求文档编写，何银飞，李东秀负责需求的收集和文件资料的查找及后期需求文档的修改，同时何银飞负责项目主要功能的分析。
设计文档编写阶段：
郑光璞，何银飞主要负责软件模块部分的说明和部分流程的描述，李东秀负责类图绘制和类图说明及软件架构的搭建，贾慧负责流程的具体主要流程的描述。之后大家非自己完成部分进行review.
编码阶段：
李东秀，贾慧完成软件的基本搭建和ontouchevent手势识别，显示部分和成功失败的逻辑及提示由郑光璞，何银飞负责，手势识别和小球的碰撞等较难部分大家合作分析实验。
测试部分：
测试由李东秀和何银飞负责，bug修改由郑光璞和贾会完成。

## Slide 4: 二、项目进展回顾
项目推进过程
8.2日上午开始项目，下午基本完成系统需求分析
8.3日上午完成需求文档，软件的原型
8.3日下午开始编写软件设计说明书和测试用例，进行软件主体功能的编码
8.4日上午完成软件设计说明书的编写和需求文档的修改
8.4日下午对系统进行优化和bug修改

## Slide 5: 三、成果物演示
成果物演示

## Slide 6: 四、项目经验分享
项目亮点
经验分享

## Slide 7: 五、存在问题与改善
在项目进行过程中遇到的问题和难点，解决方法、结果
1 、问题：绘图方式的选定，如何在绘图同时对显示View进行监控和重绘（利用View还是SurfaceView）
解决方法：继承系统SurfaceView类实现Runnable接口，构造实例添加到主BallActivity中。SurfaceView拥有独立的绘图表面，它的UI可以在一个独立的线程中进行绘制，不会占用主线程资源
结果：绘图更加方便，利于系统以后复杂界面的扩展。
2 、问题：手势的识别 ，如何实现小球跟随手指移动
解决：重写Activity的onTouchEvent函数，监控ACTION_UP，ACTION_DOWN,ACTION_MOVE，在MOVE事件发生时改变小球坐标，利用线程对小球进行重绘。
结果：小球可灵活虽手指移动
3、问题：小球和手机屏幕边界及挡板的碰撞检测
解决方法：获取手机屏幕边界，在手势识别时记录坐标，利用VelocityTracker类记录一定时间内的小球的速度并获取小球运动方向，利用边界的坐标和小球速度，坐标，方向编写检测逻辑，绘图之前利用坐标修正函数对小球坐标再次进行修正